|  |  |
| --- | --- |
| **Nome:** Gabriel Gonçalves de Oliveira | **RA:** 01232165 |
| **Nome:** Kaiqui Jesus Silva Petty | **RA:** 01232208 |
| **Nome:** Karen Beatriz de Almeida | **RA:** 01232143 |
| **Nome:** Ketelyn Medina Martins | **RA:** 01232158 |
| **Nome:** Matteus Nogueira Bins | **RA:** 01232118 |
| **Nome:** Vagner Jose Di Benedetto Villela de Andrade | **RA:** 01232043 |

Plano de Ação

**Diagrama da Solução – Visão Técnica (atualizado)**

Responsáveis: Vagner e Kaiqui

Data entrega: 20/05

**Diagrama do BD atualizado e validado na Aula de Análise**

Responsáveis: Vagner e Karen

Data entrega: 22/05

**Integração com Slack ou Telegram**

Responsáveis: Gabriel e Ketelyn

Data entrega: 29/05

**Documentação Completa e Atualizada**

Responsáveis: Vagner

Data entrega: 07/06

**PPTX Perfeito**

Responsáveis: Ketelyn

Data entrega: 07/06

**Indicadores de Alerta alinhados com Negócio**

Responsáveis: Matteus e Ketelyn

Data entrega: 22/05

**Inovação Completa com slide de “Deep Dive”**

Responsáveis: Kaiqui e Ketelyn

Data entrega: 24/05

**Diagrama de Classes: Análise de Sistemas**

Responsáveis: Vagner e Gabriel

Data entrega: 31/05

**Diagrama de Sequência (HTTP): Análise de Sistemas (DESAFIO)**

Responsáveis: Vagner e Gabriel

Data entrega: 31/05

**VM Grupo (Windows, Node, SQL Server): SO**

Responsáveis: Kaiqui e Gabriel

Data entrega: 29/05

**VMs individuais (Ubuntu, App java populando SQL do Grupo + MYSQL local): SO**

Responsáveis: Todos

Data entrega: 05/06

**Aplicação web provisionada na Nuvem AWS (Windows): SO**

Responsáveis: Matteus e Kaiqui

Data entrega: 05/06

**Container / Docker na AWS (Ubuntu) : SO**

Responsáveis: Kaiqui e Gabriel

Data entrega: 24/05

**Assistente de Instalação do Client (Wizard): SO**

Responsáveis: Kaiqui e Gabriel

Data entrega: 29/05

**Uso de Relacionamento de Classes: Linguagem de Programação**

Responsáveis: Matteus e Karen

Data entrega: 31/05

**Herança: Linguagem de Programação**

Responsáveis: Matteus e Karen

Data entrega: 31/05

**Geração de Log TXT no JAR Individual: Linguagem de Programação & PI**

Responsáveis: Kaiqui e Karen

Data entrega: 07/06

**JAR Completo (Grupo) conectado aos BDs (V. Console) : Linguagem de Programação**

Responsáveis: Matteus e Kaiqui

Data entrega: 31/05

**JAR Completo (Individual) conectado aos BDs (V. Console – com func. adicionais): Linguagem de Programação**

Responsáveis: Todos

Data entrega: 05/06

**Dashboard Completo: Linguagem de Programação**

Responsáveis: Matteus e Ketelyn

Data entrega: 05/06